Программа тренинга

«Управление проектами

при помощи Microsoft Project 2010»

Модуль 1. Первое знакомство с программой Microsoft Project 2010

1.	Введение

1.1.	Как построен курс

1.2.	Перед тем, как начать

2.	Первое знакомство с программой Microsoft Project 2010

2.1.	Настройка интерфейса Microsoft Project.

2.2.	Основные составляющие проекта

2.2.1.	Таблицы

2.2.2.	Диаграмма Ганта

2.2.3.	Календарь

2.2.4.	Диаграммы использования задач и ресурсов

2.2.5.	Представления

3.	Планирование проекта

3.1.	Основные понятия, используемые при планировании проекта

3.2.	Этапы планирования проекта

3.3.	Три фактора формирующие проект

3.4.	Планирование проекта

Модуль 2. Первый проект

4.	Создание проекта

4.1.	Установка зависимостей задач

4.2.	Тест – Типы связей и Ограничения

4.3.	Ввод списка работников

4.4.	Назначение трудовых ресурсов

4.5.	Назначение материальных ресурсов

4.6.	Типы задач

4.7.	Тест – Типы задач

4.8.	Ввод дополнительной информации

4.8.1.	Заметки

Модуль 3. Планирование стоимости проекта

4.9.	Планирование стоимости проекта

4.9.1.	Стоимости назначений

4.9.2.	Стоимости задач

4.9.3.	Способы начисления

4.10.	Анализ плана проекта

4.10.1.	Автоматическое выравнивание

4.10.2.	Перераспределение загрузки вручную

4.11.	Взаимодействие Microsoft Project с другими приложениями Office

4.11.1.	Отправка проекта по электронной почте

4.11.2.	Передача проектных данных в других приложениях Microsoft Office

4.11.3.	Экспорт данных

Модуль 4. Отслеживание проекта

5.	Отслеживание проекта

5.1.	Понятие базового и промежуточного планов

5.2.	Методы отслеживания

5.3.	Ввод информации о повременных трудозатратах

5.4.	Панель инструментов «Отслеживание»

5.5.	Обмен информацией с рабочей командой

5.6.	Средства просмотра данных

5.6.1.	Сортировка данных

5.6.2.	Фильтрация данных

5.6.3.	Группировка данных

Модуль 5. Многопроектность

6.	Многопроектность

6.1.	Создание пула ресурсов

6.2.	Работа с несколькими проектами.

7.	Немного о сертификации по Microsoft Project

8.	Рекомендуемая литература

Модуль 6.

Закрепление материала, работа с проектами слушателей, консультация (1 час)

Примечания:

- Каждый модуль рассчитан на 3 академических часа.

- По желанию заказчика программа тренинга может корректироваться.